施工单位

用户操作手册

浙江心思智能科技有限公司

本手册可能包含技术上不准确的地方、或系统功能及操作不相符的地方、或印刷错误。我公司将根据系统功能的增强或变化而更新本手册的内容，并将定期改进及更新本手册中描叙的功能。更新的内容将会在本册手册的新版本中加入，恕不另行通知。

本手册中内容仅为用户提供参考指导作用。

本手册如有不明确的地方请联系公司客服。

地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道浙南云谷F幢6楼

邮编：325000

服务热线：400-880-0388

谢谢支持！

- 目录

一、 系统运行	5

二、 登录系统	5

三、 智慧预警	6

3.1、 待办事件	7

3.1.1、 整改审批	7

3.2、 项目预警	10

3.2.1、 工程变更	10

四、 项目管理	12

4.1、 项目列表

4.1.1、 项目详情	13

4.1.2、 项目比对	16

4.2、 合同列表	18

4.2.1、 合同详细	18

4.3、 施工记录	19

4.3.1、 查看施工记录	20

4.3.2、 创建施工记录	21

4.4、 工程支付	23

4.4.1、 查看支付详情	23

4.4.2、 打印支付审批表	25

4.4.3、 申请预付款	26

4.4.4、 申请进度款	30

4.4.5、 申请结算款	34

4.4.6、 申请质量保证金	37

4.4.7、 工程变更	41

4.4.8、 变更详细	41

4.4.9、 财务决算	42

4.4.10、 财务决算详细	43

4.4.11、 添加财务决算	44

4.5、 竣工验收	45

4.5.1、 工程验收	45

4.5.2、 查看验收详情	46

4.5.3、 申请验收	47

五、 云上交易	48

5.1、 常见问题：	49

六、 个人信息	50

6.1、 修改密码	50

6.2、 修改审批密码	52

6.3、 修改个人信息	53

七、 技术支持	54

系统运行

本系统支持chrome为内核的浏览器，IE10和IE11可能部分功能受限。如需在系统中使用CA锁功能，必须安装驱动,且使用IE10以上浏览器才可。

请在永嘉县限额工程分网（http://xejy.yj.gov.cn:8080/）资源下载处下载系统驱动，驱动视需要安装。

驱动下载后点击驱动安装文件（）进入驱动安装界面，可快速安装（安装在C：/Epoint目录下）或者通过自定义安装更改安装目录

登录系统

- 在浏览器地址栏中输入登录页面地址：http://yjxe-site.yj.gov.cn/

首页面点击（）进入统一登录入口

- 在统一登录页输入用户名、密码

- （用户名为“温州库CA锁的登录名”，密码默认为123456）点击（）即可。

*注：首次登录系统的用户，需重新设置密码；（详见：个人信息—修改密码）

智慧预警

- 登录成功之后进入“智慧预警”页面。在这里可以快速处理“待办事项”和“项目预警”。

栏目内容说明：

- 基本数据：显示待备案、施工中、已竣工、待整改的工程数量。

- 待办事项：即时快速的事件办理中心。

- 项目预警：工程项目中的一些违纪、违规的事件快速预警提醒。

- 常用工具：包括发布施工记录、申请竣工验收、申请支付证明、申请财务决算等

- 整改中的项目：整改中的项目情况列表。

待办事件

安全隐患

对检查有“安全隐患”的监理记录、村监记录、业主记录、巡检记录、监查记录，在规定的整改期限内进行整改结果回复。

- 在“智慧预警—待办事项”列表中，点击（ ）按钮；

- 在弹窗的详情里面，查看记录详情后，点击（）按钮；

- 在整改回复中填写整改内容，填写完整后点击（）即可。

- 回复成功后，在整改记录里生成一条记录。

- 此时该条整改回复的待办算已完成。待发起方审核通过后，才算完成整个工程整改。（详见：整改审批）

质量问题

对检查有“质量问题”的监理记录、村监记录、业主记录、巡检记录、监查记录，在规定的整改期限内进行整改结果回复。

- 在“智慧预警—待办事项”列表中，点击（ ）按钮；

- 在弹窗的详情里面，查看记录详情后，点击（）按钮；

- 在整改回复中填写整改内容，填写完整后点击（）即可。

- 回复成功后，在整改记录里生成一条记录。

- 此时该条整改回复的待办算已完成。待发起方审核通过后，才算完成整个工程整改。（详见：整改审批）

项目预警

工程变更

（示意图）

- 在“智慧预警—项目预警”列表中，点击（）

- 在弹窗的详情里面，查看记录详情后，点击（）按钮；

- 在回复原因中填写完整内容后，点击（）即可。

- 回复成功后，在预警记录里生成一条记录。待相关部门对该预警进处调查和处理。（详见：预警查处）

项目管理

项目列表

- 点击（）进入项目列表页

栏目内容说明：

- 1、条件搜索：按项目编号、项目名称、建设单位、所属村镇、项目级别、投资预算区间、招投类型、项目状态、交易分类、创建时间等条件进行搜索。

- 2、查看：点击查看该条项目的详细信息；

- 3、二维码：点击显示该条项目的移动端二维码，扫码可在移动端查看。

项目详情

- 在项目列表中选择一条项目点击（）。

- 进入项目详情页，点击（）查看详细信息。

栏目内容说明：

- 项目概况：项目信息、项目状态、标段（包）信息、项目地图、项目文件、领导小组成员名单、监督小组成员名单；

- 招投标和合同：标段（包）信息、标段（包）进度、投标单位；

- 审批情况：显示该项目全程的审批记录。

- 项目资金：显示该项目合同的履约情况。

- 项目日志：显示该项目的施工记录、监理记录、巡检记录等等；

- 项目评价：显示该项目阳光公开民众的评论评细；

- 7、预警记录：显示该项目的预警情况；

项目比对

- 在项目列表钩选2至4条项目，点击（）。

- 进入比对页面，进行项目信息快速对比。

栏目内容说明：

- 展开/收缩：展开所有字段信息进行比对，收缩回大的字段提纲展示；

- 只显示相同项：只对相同的字段信息进行比对；

- 隐藏相同项：不显示相同字段的信息进行比对；

- 关闭比对项：点击单一项目（）按钮，退出该项目进行比对；

合同列表

- 在“项目管理”点击（）进入页面。

合同详细

- 在合同列表中选择一条记录，点击（）。

- 进入合同详情页查看合同的详细信息。

表单内容说明：

- 合同基本信息：显示合同名称、合同编号、甲方、乙方、签约合同价、签约日期、计划开工时间、计划竣工时间、履约情况、账户信息、支付方式等等；

- 支付方案：工程款项、支付比例、合同支付条项信息；

- 合同附件：查看上传的合同附件信息；

施工记录

- 在“项目管理-施工管理”点击（）进入页面。

查看施工记录

- 在施工记录页，选择一条记录，点击（）即可。

- 在当前页面弹窗显示该条记录的施工详情，点击右上角的（）按钮，可退出页面。

创建施工记录

- 在“项目管理-施工管理”点击（）进入页面。

- 在创建施工记录页，填写完整记录内容，点击（）即可。

表单内容说明：

- 施工时间（必选）：只可选择当天或前7天内的时间进行填写；

- 施工人员（必填）：当前账号的用户；

- 工程名称（必选）：选择正在施工中的项目；

- 实际工程量（必选）：根据实际工程进展情况来填写进度；

- 施工项目及其内容（必选）：如实填写施工现场情况的记录；

- 现场图片（必填）：拍照上传现场照片；

- 备注信息（选填）：填写备注信息；

- 施工记录上传（选填）：如有线下范本记录，可拍照上传；

按钮操作说明：

（）提交成功后为“已发布”状态，不可再编辑；

（）保存成功后为“待发布”状态，可再编辑；

（）取消当前编辑的内容；

工程支付

- 在“项目管理—工程支付”点击（）进入页面。

栏目内容说明：

- 条件搜索区：按支付证明编号、项目名称等进行条件搜索。

- 支付数据：显示总支付、待支付、已支付、未申请、审批中的金额；

- 支付列表：每笔款项的申请记录列表，按状态可分为“审批中、待支付、已支付”。

查看支付详情

- 在某一条支付列表信息中，点击（）

- 弹窗显示该条信息的支付详情，点击（）进行关闭；

表单内容说明：

- 合同支付信息：显示支付情况、合同信息、收款人信息、账户信息、支付方式等等；

- 支付证明：只有审批通过后，才会有支付证明二维码；

- 审批过程：显示该笔支付的审批记录情况；

打印支付审批表

- 在某一条“待支付、已支付”列表信息中，点击（）

- 在新的窗口打开审批表信息，点击右下角（）按钮。

- 选择好目标打印机进行打印。

申请预付款

（申请条件）

- 在“项目管理—工程支付”点击（）进入页面。

- 在申请支付页面，选择合同名称，支付款项为“预付款”，填写支付金额、选择审批人员。

表单内容说明：

- 合同名称（必选）：选择施工中可以申请支付的合同；

- 支付款项（必选）：款项包括预付款、进度款、结算款、质量保证金；

- 支付金额（必选）：系统会根据合同计划算出金额，也可对金额进行修改；

- 审批人员（必选）：选择指定下级审批人员；

- 选择合同支付条款（）

- *线上条款申请，必需要满足“项目开工”和“施工记录”两个条件；

条款说明：

- 选择施工记录：施工单位需事先提交好施工记录，选择后提交。（详见“创建施工记录”）

- 2、项目未开工：请提醒业主进行项目开工信息提交，详见“项目开工”

- 完成申请条件后，点击（）

- 输入审核密码，点击（）。

- 申请成功，该笔款项进入“审批中”状态，待审批通过后生成支付证明。（详见：工程支付—查看支付详情）

申请进度款

（形象方式申请条件）

（进度方式申请条件）

- 在“项目管理—工程支付”点击（）进入页面。

- 在申请支付页面，选择合同名称，支付款项为“第X期进度款（形象方式）/进度款（进度方式）”，填写支付金额、选择审批人员。

表单内容说明：

- 1、合同名称（必选）：选择施工中可以申请支付的合同；

- 2、支付款项（必选）：款项包括预付款、第X期进度款/进度款、结算款、质量保证金；

- 3、支付金额（必选）：系统会根据合同计划算出金额，也可对金额进行修改；

- 4、审批人员（必选）：选择指定下级审批人员；

- 选择合同支付条款（）

- *线上条款申请，必需要满足“项目进度”“施工记录”“监理/村监/业主记录”三个条件；进度方式无“项目进度”要求

条款说明（进度方式无“项目进步”要求）：

- 1、项目进度：以监理/村监/业主提交的实际工程量进度为准。

- 2、选择施工记录：施工单位需事先提交好施工记录，选择后提交。（详见“创建施工记录”）

- 2、监理/村监/业主记录：必需要满足条件数量的记录才可发起申请。

- 完成申请条件后，点击（）

- 输入审核密码，点击（）。

- 申请成功，该笔款项进入“审批中”状态，待审批通过后生成支付证明。（详见：工程支付—查看支付详情）

申请结算款

（申请条件）

- 在“项目管理—工程支付”点击（）进入页面。

- 在申请支付页面，选择合同名称，支付款项为“结算款”，填写支付金额、选择审批人员。

表单内容说明：

- 1、合同名称（必选）：选择施工中可以申请支付的合同；

- 2、支付款项（必选）：款项包括预付款、进度款、结算款、质量保证金；

- 3、支付金额（必选）：系统会根据合同计划算出金额，也可对金额进行修改；

- 4、审批人员（必选）：选择指定下级审批人员；

- 选择合同支付条款（）

- *线上条款申请，必需要满足“竣工验收单”和“最终审定价”两个条件；

条款说明：

- 竣工验收单：可提醒业主提交。（详见“竣工验收单”）

- 2、竣工结算：可提醒业主提交。（详见“竣工结算”）

- 完成申请条件后，点击（）

- 输入审核密码，点击（）。

- 申请成功，该笔款项进入“审批中”状态，待审批通过后生成支付证明。（详见：工程支付—查看支付详情）

申请质量保证金

（申请条件）

- 在“项目管理—工程支付”点击（）进入页面。

- 在申请支付页面，选择合同名称，支付款项为“质量保证金”，填写支付金额、选择审批人员。

表单内容说明：

- 1、合同名称（必选）：选择施工中可以申请支付的合同；

- 2、支付款项（必选）：款项包括预付款、进度款、结算款、质量保证金；

- 3、支付金额（必选）：系统会根据合同计划算出金额，也可对金额进行修改；

- 4、审批人员（必选）：选择指定下级审批人员；

- 选择合同支付条款（）

- *线上条款申请，必需要满足“竣工验收单”“最终审定价”“质保期限”三个条件；

条款说明：

- 1、竣工验收单：可提醒业主提交。（详见“竣工验收单”）

- 2、竣工结算：可提醒业主提交。（详见“竣工结算”）

- 3、质保期限：必需要到达质保时间才可申请。

- 完成申请条件后，点击（）

- 输入审核密码，点击（）。

- 申请成功，该笔款项进入“审批中”状态，待审批通过后生成支付证明。（详见：工程支付—查看支付详情）

工程变更

- 在“项目管理—工程支付”点击（）进入页面。

变更详细

- 在工程变更列表中选择一条记录，点击（）。

- 弹窗查看变更详情，点击（）退出页面；

表单内容说明：

- 变更单基本信息：变更单编号、本次变更金额、上次变更金额、累计变更金额、申请变更时间、变更原因和内容、合同信息等；

- 变更附件：上传附件的形式，查看变更单的审批表；

- 回复原因：可以对变更的事件进行回复，解除变更预警；（详见：项目预警—工程变更）

财务决算

- 在“项目管理—工程支付”点击（）进入页面。

财务决算详细

- 在财务决算列表中选择一条记录，点击（）。

- 弹窗查看财务决算详情，点击（）退出页面；

添加财务决算

- 在“项目管理-工程支付”点击（）进入页面。

- 在“添加财务决算报表”页面，选择合同名称，决算编号，决算总价，并上传报表附件，点击（）即添加成功。

竣工验收

工程验收

- 在“项目管理—竣工验收”点击（）进入页面。

栏目内容说明：

- 1、条件搜索：按工程编号、工程名称、工程类型、施工单位、状态、申请时间进行条件搜索。

- 2、查看：点击查看该条项目的详细信息；

- 3、状态：分为“待验收、待整改、待审批、已竣工”。

查看验收详情

- 在工程验收列表页，选择一条记录，点击（）即可。

- 在当前页面弹窗显示该条记录的验收详情，点击右上角的（）按钮，可退出页面。

申请验收

（申请条件）

- 在“项目管理—竣工验收”点击（）进入页面。

- 在申请验收页面，选择工程名称、合同名称，设置验收时间，点击（）。

- 申请验收成功后，会在工程验收栏目新增一条记录。同时会通知五方主体进行现场验收。待验收通过后，由业主提交竣工验收单。（详见：创建验收单）

云上交易

- 点击顶部导航（）

- 在新窗口进入交易系统，具体操作（详见：交易系统部份）

常见问题：

1、在交易系统出现如下异常提示时，请联系客服：

个人信息

修改密码

- 点击系统右上角的用户头像（），在下拉的菜单中点击“个人信息”。

- 在个人信息页面，点击（）按钮。

- 输入当前的密码、设置新密码、重复新密码，点击（）按钮，完成密码修改。

修改审批密码

- 在个人信息页面，点击（）按钮。

- 在弹窗里输入新密码、确定密码，点击（）按钮。

修改个人信息

- 在个人信息页面，可对联系电话、邮箱、身份证号、职务进行、头像进行修改，修改完成后点击“”按钮。

技术支持

以上操作由浙江心思智能科技有限公司，王仙亮（QQ/微信：3222175）提供技术支持。